

**Elixir**

**Pruebas realizadas al software**

**NOTA DE AGRADECIMIENTO**

El grupo de desarrollo y de documentación de ELIXIR desea expresar su agradecimiento al Ing. Iván Andrés Blanco Polanía quien aporto al análisis de contenido para orientar el desarrollo de la aplicación.

**OBJETIVO DE LAS PRUEBAS**

Encontrar posibles bugs u observaciones de mejora al software, para ser corregidas y aplicadas las mejoras con el fin de brindar una mayor calidad en el producto.

**TABLA DE CONTENIDO**

[Desarrollo de las pruebas 7](#_Toc31451)

[Correcciones aplicadas 8](#_Toc10775)

[Ticket N° 1 8](#_Toc21420)

[Ticket N° 2 8](#_Toc4036)

[Ticket N° 3 8](#_Toc21732)

[Ticket N° 4 8](#_Toc28030)

[Ticket N° 5 9](#_Toc12082)

# 

# Desarrollo de las pruebas

Siendo el día 14 de octubre de 2019 las 08:00h se iniciaron las pruebas al software a través de una versión disponible en url elixir.colombialinux.com, en la cual se procedió a probar cada uno de los módulos disponibles como lo son Registro de Usuarios, Creación de CAT (Centro de Atención Tutorial), Programas, Cursos, Convocatorias, Detalle de Convocatorias, Pre-selección de aspirantes, Evacuación de pre-seleccionados y Generación de reportes, en el cual se encontraron las siguientes observaciones. Programas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero de Ticket** | **Observaciones** | **Ruta** |
| 1 | Paginar la sección de programas | Programas |
| 2 | Paginar la sección de cursos | Cursos |
| 3 | Paginar el detalle de convocatorias | Convocatorias / Detalle de Convocatorias |
| 4 | Al terminar una convocatoria, el encabezado de la interfaz Index le falta una columna | Convocatorias |
| 5 | Presenta un http 500 al enviar correo de recuperación de contraseña | Recuperación de contraseñas |
| 6 | Al crear una convocatoria e ir a detalle, si no existen creados los programas, el sistema presenta un error http 500 | Convocatorias / Crear |

# Correcciones aplicadas

## Ticket N° 1

“Paginar la sección de programas”

**Solución:** Se agrega la paginación en la sección de programas a partir de 10 registros

## Ticket N° 2

“Paginar la sección de cursos”

**Solución**: Se agrega la paginación en la sección de cursos a partir de 10 registros

## Ticket N° 3

“Paginar el detalle de convocatorias”

**Solución**: Se agrega la paginación en la sección de detalle de convocatorias a partir de 10 registros

## Ticket N° 4

“Al terminar una convocatoria, el encabezado de la interfaz le falta una columna”

**Solución**: Se corrige la interfaz para que ocupe la cantidad de columnas correspondientes, una vez este terminada la convocatoria.

## Ticket N° 4

“Presenta un http 500 al enviar correo de recuperación de contraseña”

**Solución**: Se realiza la respectiva configuración del servidor de correo del dominio colombialinux.com y la configuración del usuario para el envió automático de correos en el proyecto

## Ticket N° 5

“Al crear una convocatoria e ir a detalle, si no existen creados los programas, el sistema presenta un error hhttp 500”

**Solución**: Se agrega validación, para que en caso de que no existan programas creados, arroje un mensaje de advertencia re-direccionado al menú del detalle de convocatoria.

